ABI CONSULTING

Cabinet de Conseil en Études, Stratégie & Formation

APPEL D'OFFRES OUVERT INTERNATIONAL N° 01/2026/DSS Direction de la Stratégie et des Statistiques (DSS) Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

OFFRE TECHNIQUE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE D'APPROCHE ET DE RÉALISATION

Conception, développement et déploiement d'une plateforme intégrée de suivi de la Stratégie Génération Green au profit de la DSS — Département de l'Agriculture à Rabat

| Soumissionnaire : ABI Consulting Temara, Maroc | Date de soumission : Juin 2026 Lot unique — AOOI N°01/2026/DSS |
| --- | --- |

# 1. PRÉSENTATION DU CABINET ABI CONSULTING

## 1.1 Identité et positionnement

ABI Consulting est un cabinet de conseil marocain basé à Temara, spécialisé dans les études, le conseil stratégique et la formation professionnelle au service des marchés publics et privés. Fort d'une expertise pluridisciplinaire combinant agro-économie, développement rural, transformation digitale et ingénierie organisationnelle, le cabinet se positionne comme un partenaire de référence pour les institutions publiques marocaines dans la conception et le pilotage de plateformes de suivi-évaluation.

| Critère | Information |
| --- | --- |
| Raison sociale | ABI Consulting |
| Siège social | Temara, Rabat-Salé-Kénitra, Maroc |
| Domaines d'intervention | Études & conseil, formation, transformation digitale, marchés publics |
| Secteurs clés | Agriculture, développement rural, entrepreneuriat, gouvernance publique |
| Langues de travail | Français, Arabe, Anglais |

## 1.2 Références pertinentes

| Mission / Projet | Maître d'ouvrage | Objet | Année |
| --- | --- | --- | --- |
| Appui mise en place S&E agricole | ONCA / Ministère de l'Agriculture | Conception cadre de suivi-évaluation des programmes agricoles | 2022-2023 |
| Étude SIG agricole | Agence de Développement Agricole | Cartographie et système d'information géographique | 2021 |
| Formation S&E politiques publiques | MAPM / DPA | Renforcement capacités en suivi-évaluation axé résultats | 2020-2021 |
| Conseil transformation digitale | Opérateur privé national | Audit & plan de digitalisation des processus | 2023 |

## 1.3 Valeur ajoutée pour cette mission

Double compétence rare — différenciateur clé d'ABI Consulting ABI Consulting allie une expertise sectorielle agricole profonde (agro-économie, filières, politiques agricoles, Génération Green) ET la maîtrise des systèmes d'information et des plateformes de suivi-évaluation. Cette hybridité est précisément ce que requiert le présent marché.

- Connaissance intime de la Stratégie Génération Green 2020-2030 : fondements, programmes, indicateurs et objectifs 2030

- Expertise confirmée en conception de protocoles de suivi-évaluation axés sur les résultats (GAR) pour les politiques publiques

- Réseau d'experts qualifiés en Business Intelligence, Data Analytics et développement applicatif sécurisé

- Maîtrise du Décret n° 2-22-431 et des exigences DGSSI/OWASP pour les applications de l'État

- Capacité de mobilisation rapide d'une équipe pluridisciplinaire dès notification du marché

# 2. COMPRÉHENSION DU CONTEXTE ET DE LA MISSION

## 2.1 Contexte et enjeux stratégiques

La Stratégie Génération Green 2020-2030 constitue la feuille de route décennale du secteur agricole marocain. Structurée autour de deux fondements — l'émergence d'une classe moyenne agricole (Fondement I) et la pérennité du développement agricole (Fondement II) — elle décline ses ambitions en une constellation de programmes, sous-programmes et filières dont le suivi exige un dispositif informatisé intégré, fiable et évolutif.

Diagnostic de la situation La DSS fait face à un enjeu central : multiplicité des sources de données (DC, DRA, entités sous tutelle), dispersion des indicateurs, absence d'une plateforme unifiée de consolidation et de visualisation, besoin croissant d'outils d'aide à la décision pour le pilotage stratégique de la GG à l'horizon 2030.

## 2.2 Compréhension des objectifs du marché

| Finalité | Traduction opérationnelle |
| --- | --- |
| Suivi structuré et périodique | Automatiser la collecte, le traitement et l'archivage des données par programme GG, par région et par filière |
| Reporting dynamique | Générer des tableaux de bord interactifs et des rapports d'activité pour les décideurs |
| Mesure d'efficacité | Fournir une vision globale sur l'avancement vs. objectifs 2030 et anticiper les écarts |
| Aide à la décision | Doter les décideurs d'un outil de pilotage stratégique en temps réel |

## 2.3 Missions et livrables

| Mission | Durée | Principaux livrables |
| --- | --- | --- |
| Mission I — Conception | 3 mois | SFG, SFD, Dossiers d'architecture (applicatif, technique, sécurité) |
| Mission II — Développement | 5 mois | Version bêta, rapports de tests, plan intégration données |
| Mission III — Déploiement | 3 mois | Version finale, manuels, documentation technique, plan maintenance |

# 3. MISSION I — CONCEPTION DE LA PLATEFORME DE SUIVI-ÉVALUATION

La Mission I constitue le socle intellectuel et architectural de l'ensemble du projet. Son enjeu fondamental est de transformer les orientations stratégiques de la Génération Green 2020-2030 en un système de suivi-évaluation opérationnel, cohérent et centré sur les résultats. ABI Consulting aborde cette mission en trois phases articulées : (i) l'analyse approfondie des besoins et du contexte, (ii) la conception du dispositif de suivi-évaluation, et (iii) les spécifications fonctionnelles et l'architecture technique de la plateforme.

## 3.1 Atelier de démarrage et mobilisation des parties prenantes

Dès notification de l'ordre de service, ABI Consulting convoquera et animera un atelier de démarrage de deux (2) jours réunissant l'ensemble des parties prenantes de la Stratégie Génération Green.

| Dimension | Contenu et modalités |
| --- | --- |
| Participants cibles | DSS (Direction de la Stratégie et des Statistiques), Directions Centrales du MAPMDREF (DIAEA, DPV, DPAE, DFR, DAJ…), Directions Régionales de l'Agriculture (12 DRA), entités sous tutelle : ONCA, ONSSA, ADA, ORMVA, INRA, FIFEL, interprofessions agricoles |
| Ordre du jour Jour 1 | Présentation des enjeux et objectifs du marché ; Exposé de l'approche méthodologique proposée par ABI Consulting ; Cartographie des systèmes d'information existants (SIGAGRI, SIAB, portails sectoriels…) ; Identification des gaps et des priorités par programme GG |
| Ordre du jour Jour 2 | Travaux en groupes thématiques par fondement (Génération / Green) ; Validation des indicateurs prioritaires par programme ; Définition des circuits de responsabilité et de validation ; Accord sur la fréquence de reporting et les niveaux de collecte |
| Outils d'animation | Techniques de facilitation participative (World Café, cartographie des parties prenantes, matrice RACI) ; Présentation interactive ; Questionnaire de pré-atelier pour diagnostic des SI existants |
| Livrables | Compte-rendu détaillé avec decisions arrêtées, tableau de bord des engagements, plan d'action actualisé — remis dans les 5 jours ouvrables à la DSS |

## 3.2 Analyse approfondie des besoins

3.2.1 — Analyse des besoins fonctionnels et organisationnels

A. Cartographie des parties prenantes et de leurs besoins

ABI Consulting conduira une série d'entretiens structurés et semi-structurés avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de la Stratégie Génération Green. Ces entretiens seront organisés selon une grille thématique couvrant :

| Catégorie d'acteurs | Besoins spécifiques à investiguer | Méthode de collecte |
| --- | --- | --- |
| DSS / Directions Centrales (DC) | Indicateurs stratégiques, formats de reporting pour la hiérarchie, tableaux de bord décisionnels, interopérabilité avec les SI existants | Entretiens individuels semi-structurés, focus groupes, revue documentaire |
| Directions Régionales Agricoles (12 DRA) | Besoins de saisie terrain, contraintes de connectivité, validation régionale, indicateurs spécifiques filières/territoires | Ateliers régionaux délocalisés (min. 4 sessions couvrant toutes les régions) |
| DPAs et services provinciaux | Saisie au niveau provincial, fréquence de mise à jour, outils mobiles, accompagnement technique | Questionnaire en ligne + entretiens ciblés |
| Entités sous tutelle (ONCA, ONSSA, ADA, ORMVA…) | Interfaces d'alimentation de données, périmètre des données à partager, droits d'accès, formats d'échange | Réunions bilatérales + analyse des flux de données existants |
| Interprofessions et filières | Données de production, commercialisation, valorisation par filière et par région | Questionnaire structuré + exploitation des rapports existants |

B. Audit et analyse de l'existant

Avant toute conception, ABI Consulting réalisera un audit exhaustif des systèmes d'information existants au sein du MAPMDREF et de ses entités sous tutelle, afin d'identifier les sources de données disponibles, les formats, les fréquences de mise à jour, et les possibilités d'interfaçage :

| Système / Source | Données disponibles | Format | Fréquence | Organisme gestionnaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGAGRI | Statistiques agricoles (productions, superficies, rendements par filière/région) | Base Oracle | Annuelle / Campagne | DSS / MAPMDREF |
| SIAB | Données d'activité agricole des bénéficiaires FDA | Excel / Access | Mensuelle | DIAEA |
| Portail ONCA | Encadrement agricole, conseil, nombre de conseillers, bénéficiaires | Web / CSV | Trimestrielle | ONCA |
| ONSSA — SIRE | Contrôles sanitaires, certifications, abattoirs, effectifs cheptel identifié | Base SQL | Mensuelle | ONSSA |
| ADA — PGRE | Données irrigation, programme goutte-à-goutte, PNEEI, PEI, PMH | Excel / SIG | Mensuelle | ADA / ORMVA |
| INRA | Variétés inscrites, R&D, publications, innovations | Base interne | Annuelle | INRA |
| HCP — RGPH / Enquêtes | Revenus agricoles, emploi rural, SMAG/SMIG, pauvreté rurale | Micro-données / CSV | Pluriannuelle | HCP |
| DFC / Budget de l'État | Investissements publics par programme et région | SIGFI | Annuelle | DFC / MEF |

Livrable de l'audit SI existant Un rapport d'audit des systèmes d'information existants sera produit, cartographiant pour chaque source : la nature des données, leur qualité, leur fréquence de mise à jour, les formats disponibles, les interfaces d'accès possibles, et les gaps à combler. Ce rapport constituera le Plan d'Intégration des Données (PID) requis par la Mission II.

3.2.2 — Analyse selon l'approche Chaîne de Valeur Agricole

ABI Consulting adopte l'approche Chaîne de Valeur (CdV) comme cadre analytique central pour la conception du système de suivi, conformément à la structuration de la Stratégie Génération Green autour des filières agricoles. Cette approche permet de suivre la performance à chaque maillon de la chaîne, depuis la production primaire jusqu'à la commercialisation finale.

A. Structure de l'analyse par chaîne de valeur

| Maillon de la CdV | Indicateurs-clés à suivre | Sources de données | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Production primaire | Superficies emblavées, volumes de production, rendements (bour/irrigué), effectif cheptel identifié, nombre d'exploitations bénéficiaires | DRA, DPAE, ONCA, Recensements agricoles | Campagne / Annuelle |
| Intrants et facteurs de production | Consommation semences certifiées, engrais, produits phytosanitaires homologués ; taux d'adoption des variétés améliorées | DIAEA, ONSSA, distributeurs agréés | Annuelle |
| Mécanisation et équipements | Taux de mécanisation, parc matériel agricole, subventions FDA accordées | DIAEA, Guichets FDA | Annuelle |
| Irrigation et eau | Superficie irriguée équipée, volume d'eau économisé, part énergie renouvelable, répartition PNEEI/PEI/PMH/PPP | ORMVA, ADA, ABHS | Mensuelle / Campagne |
| Collecte et stockage | Capacités de stockage (frigo, silos), tonnage collecté, nombre de coopératives de collecte | Interprofessions, ONSSA | Annuelle |
| Transformation et valorisation | Part de la production valorisée et transformée, capacités installées unités de transformation, CA industrie agroalimentaire | FIMM, FIFEL, Interprofessions | Annuelle |
| Commercialisation et marchés | Volumes transitant par marchés de gros modernisés, prix à la production et à la consommation, volume et valeur exportations, balance commerciale agricole | Marchés de gros, EACCE, Office des Changes, ADII | Mensuelle / Trimestrielle |
| Accès aux marchés extérieurs | Parts de marché du Maroc par produit et destination, classement Maroc marchés prioritaires, évolution des exportations en quantité et valeur | EACCE, Office des Changes, FAO | Annuelle |

B. Grille d'analyse par filière

La plateforme devra permettre un suivi individualisé de chacune des 21 filières agricoles identifiées dans le CPS (filières végétales et animales), avec pour chaque filière :

| Filières végétales (11) • Filière arboricole • Filière arganier • Filière céréalière • Filière oléagineuse • Filière oléicole • Filière maraîchère de primeurs • Filière palmier dattier • Filière rose à parfum • Filière rizicole • Filière safran • Filière semencière / sucrière | Filières animales (6) • Filières animales (viandes rouges) • Filière apicole • Filière avicole • Filière cameline • Filière laitière • + Filière semencière Axes de suivi par filière : → Production & productivité → Valorisation & transformation → Commercialisation & marchés → Organisation professionnelle → Investissements (public & privé) |
| --- | --- |

3.2.3 — Analyse selon l'approche Territoriale

Parallèlement à l'approche filière, ABI Consulting intègre l'approche territoriale comme second axe structurant du dispositif de suivi-évaluation, conformément aux orientations de la Stratégie Génération Green qui décline ses objectifs au niveau des 12 régions du Royaume.

A. Dimensions de l'analyse territoriale

| Niveau territorial | Unité d'analyse | Indicateurs spécifiques | Acteur de saisie |
| --- | --- | --- | --- |
| National | Royaume du Maroc | Agrégats nationaux GG : PIB agricole (PIBA), emploi rural, balance commerciale, investissements totaux, superficie irriguée nationale | DSS (consolidation) |
| Régional (12 régions) | Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab | Indicateurs par programme GG désagrégés par région ; Contrats-Programmes filières signés ; Investissements régionaux (public + privé) | DRA (saisie + validation régionale) |
| Provincial (75 provinces) | Provinces et préfectures | Indicateurs physiques terrain : superficies, effectifs, nombre bénéficiaires par programme | DPA (saisie provinciale) |
| Localité / Douars | Communes rurales, douars ciblés | Bénéficiaires agriculture solidaire, terres collectives valorisées, CRJEA | Agents ONCA / Services DPA |

B. Intégration filière × territoire : la matrice de suivi croisée

La valeur ajoutée centrale du système proposé réside dans la capacité à croiser les deux axes d'analyse — filière et territoire — pour produire des diagnostics finement localisés. La plateforme permettra ainsi de répondre à des questions telles que : « Quel est l'avancement de la filière oléicole dans la région Fès-Meknès par rapport aux objectifs du contrat-programme 2020-2030 ? » ou « Combien de jeunes entrepreneurs agricoles ont bénéficié du programme ASNG (Agriculture Solidaire Nouvelle Génération) dans la province de Midelt ? »

Illustration — Matrice filière × territoire Pour chaque combinaison [Filière × Région], le système calculera automatiquement : (1) la situation de référence (baseline 2020), (2) les réalisations annuelles 2021-2030, (3) l'objectif 2030 du contrat-programme, (4) l'écart par rapport à la trajectoire cible, et (5) un indicateur de performance agrégé (vert / orange / rouge) permettant une visualisation immédiate sur la carte du Maroc.

## 3.3 Conception du dispositif de Suivi et Évaluation de la Stratégie Génération Green

3.3.1 — Cadre de suivi-évaluation axé sur les résultats (GAR)

ABI Consulting concevra le dispositif de suivi-évaluation en s'appuyant sur le cadre de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), reconnu comme standard international pour le suivi des politiques publiques de développement agricole. Ce cadre distingue quatre niveaux de résultats imbriqués :

| Niveau | Définition | Exemples d'indicateurs GG | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 — Extrants (Outputs) | Productions directes des activités : ce que le programme « sort » | Superficie aménagée en irrigation localisée (ha) ; Nombre de coopératives créées ; Nombre d'abattoirs modernisés agréés | Mensuelle / Trimestrielle |
| Niveau 2 — Effets directs (Outcomes) | Changements chez les bénéficiaires à moyen terme | Augmentation du rendement moyen (T/ha) par filière ; Taux de valorisation de la production agricole ; Revenus moyens des agriculteurs bénéficiaires | Semestrielle / Annuelle |
| Niveau 3 — Impacts | Changements socio-économiques à long terme attribuables à la stratégie | Réduction de la pauvreté rurale (%) ; Évolution du PIB agricole / PIB national ; Création nette d'emplois ruraux | Annuelle / Pluriannuelle |
| Niveau 4 — Impacts globaux | Effets macro-structurels sur le secteur et la société | Sécurité alimentaire nationale ; Compétitivité internationale du secteur agricole ; Émission GES secteur agricole / objectif NDC | Annuelle / Pluriannuelle |

A. Structure du cadre de performance GG par Fondement

La plateforme organisera le suivi selon la structure officielle de la Stratégie Génération Green, en distinguant les deux fondements et leurs programmes constitutifs :

| FONDEMENT I — GÉNÉRATION Capital humain & classe moyenne agricole ▸ Classe Moyenne Agricole – Assurance agricole – Protection sociale & SMAG – Conditions de travail ▸ Jeunes Entrepreneurs Agricoles – Terres collectives – Foncier & mécanismes – Offres jeunes & entrepreneuriat – Formation ▸ Organisations Agricoles – Nouvelles org. agricoles – Automatisation de la profession ▸ Mécanismes d'accompagnement – Conseil agricole – Agriculture Solidaire Nouvelle Génération |  | FONDEMENT II — GREEN Développement durable & compétitivité ▸ Consolidation des filières – Valorisation – Export – Agriculture biologique ▸ Chaînes de distribution – Marchés de gros – Souks ▸ Qualité, Innovation & Green-Tech – R&D & Innovation – Abattoirs – Contrôle & Qualité (CNOSA) ▸ Agriculture Résiliente & Éco-efficiente – Irrigation – Énergies renouvelables – Conservation eau & sol |
| --- | --- | --- |

PROGRAMMES TRANSVERSES Systèmes d'aide ¦ Modèles de financement ¦ Transformation digitale ¦ Gouvernance ¦ Organisation ¦ Fiscalité

3.3.2 — Protocole de suivi-évaluation et fiches indicateurs

A. Méthodologie de sélection et validation des indicateurs

ABI Consulting appliquera la méthode SMART+ pour sélectionner et valider les indicateurs de suivi-évaluation de la Génération Green. Chaque indicateur retenu devra satisfaire les cinq critères SMART enrichis :

| Critère SMART+ | Définition | Application GG |
| --- | --- | --- |
| S — Spécifique | L'indicateur mesure précisément ce qu'il est censé mesurer, sans ambiguïté | Distinguer 'superficie irriguée en goutte-à-goutte' de 'superficie irriguée totale' |
| M — Mesurable | Les données peuvent être collectées de manière fiable et régulière | Existence d'une source officielle et d'une méthode de calcul standardisée |
| A — Atteignable | La cible fixée est réaliste par rapport aux ressources et capacités disponibles | Validation des cibles 2030 avec les DRA et entités sous tutelle |
| R — Pertinent | L'indicateur est directement lié aux objectifs du programme et à la théorie du changement | Lien explicite avec les engagements des contrats-programmes filières |
| T — Temporellement défini | Valeur de référence (2020), jalons intermédiaires et cible finale (2030) définis | Baseline 2020 documentée, réalisations 2021-2026 reconstituées, objectif 2030 |
| + — Désagrégeable | L'indicateur peut être ventilé par genre, âge, région, filière | Distinguer bénéficiaires hommes/femmes, jeunes/adultes, région/province |

B. Structure type d'une fiche indicateur

Pour chacun des indicateurs retenus (estimés entre 150 et 200 indicateurs couvrant l'ensemble des programmes GG), ABI Consulting produira une fiche standardisée comprenant les éléments suivants :

| Champ de la fiche | Contenu attendu | Exemple — Filière oléicole |
| --- | --- | --- |
| Code indicateur | Identifiant unique structuré : [Fondement]-[Programme]-[Numéro] | GG-F2-OL-003 |
| Intitulé | Libellé court et précis de l'indicateur | Superficie en olivier certifiée agriculture biologique (ha) |
| Définition | Description complète et non ambiguë de ce que mesure l'indicateur | Surface en olivier dont les exploitations ont obtenu ou sont en cours de certification bio par un organisme accrédité |
| Unité de mesure | Unité claire et standardisée | Hectares (ha) |
| Méthode de calcul | Formule ou procédure de calcul détaillée | Somme des superficies certifiées bio déclarées par les DRA + données interprofession INTERPROLIVE |
| Sources de données | Sources primaires et secondaires identifiées | DRA (déclarations annuelles), ONSSA (registre certification), INTERPROLIVE |
| Fréquence de collecte | Rythme de collecte et de rapportage | Annuelle (campagne agricole) |
| Niveau de collecte | Province / Région / National | Régional (consolidation DRA) |
| Responsable de saisie | Acteur désigné pour la saisie dans la plateforme | Chef de service production végétale — DRA |
| Responsable de validation | Acteur désigné pour la validation dans la plateforme | Directeur Régional de l'Agriculture |
| Valeur de référence (2020) | Baseline documentée | 12 500 ha (source DSS/MAPMDREF 2020) |
| Réalisations 2021-2026 | Série historique à reconstituer | 2021: 14 200 — 2022: 16 800 — 2023: 19 500 — 2024: 22 100 — 2025: 25 800 — 2026: 29 400 |
| Objectif 2030 | Cible du contrat-programme filière | 50 000 ha (contrat-programme oléiculture 2020-2030) |
| Taux d'atteinte actuel | Calculé automatiquement par la plateforme | (29 400 - 12 500) / (50 000 - 12 500) × 100 = 45,1% |
| Commentaires / Notes | Précisions méthodologiques, limites, ruptures de série | Données 2020-2022 reconstituées sur base déclarations DRA — méthode de certification harmonisée depuis 2023 |

3.3.3 — Circuits de collecte, de validation et de consolidation

ABI Consulting concevra un dispositif de collecte et de validation des données structuré en trois niveaux hiérarchiques, avec des circuits de responsabilité clairement définis et formalisés dans la plateforme :

| NIVEAU PROVINCIAL Acteur : DPA / Agents terrain → Saisie des données physiques et financières par programme et filière → Téléchargement des pièces justificatives → Soumission à la DRA pour validation → Délai : selon fréquence indicateur | ▶ | NIVEAU RÉGIONAL Acteur : DRA — Chef de service S&E → Réception et revue critique des données provinciales → Vérification cohérence, complétude et plausibilité → Demande de correction si anomalie détectée → Validation régionale et transmission à la DSS | ▶ | NIVEAU CENTRAL (DSS) Acteur : DSS — Responsable S&E National → Réception données validées par toutes les DRA → Consolidation nationale automatique par plateforme → Analyse des écarts et alertes sur indicateurs hors cible → Production des rapports de suivi et tableaux de bord |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Type de fréquence | Indicateurs concernés | Délai de saisie DPA | Délai validation DRA | Délai consolidation DSS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mensuelle | Données des marchés de gros, prix agricoles, contrôles sanitaires, activités ONCA | J+5 | J+8 | J+10 |
| Trimestrielle | Investissements FDA, avancement travaux PNEEI, activités conseil agricole, emploi agricole | J+10 | J+15 | J+20 |
| Semestrielle | Réalisations mi-campagne par filière, avancement contrats-programmes, indicateurs formation | J+15 | J+20 | J+25 |
| Annuelle (campagne) | Productions, rendements, superficies, effectifs cheptel, valorisation, exportations, revenus | Fin campagne +30j | +15j | +15j |

## 3.4 Spécifications fonctionnelles de la plateforme

3.4.1 — Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG)

Les Spécifications Fonctionnelles Générales (SFG) décrivent l'ensemble des fonctionnalités que la plateforme devra offrir à ses utilisateurs, organisées par module fonctionnel. Elles constituent le cahier des charges fonctionnel de haut niveau soumis à validation de la DSS à l'issue de la Mission I.

| Module fonctionnel | Description générale | Fonctionnalités principales |
| --- | --- | --- |
| M1 — Référentiel | Gestion de l'ensemble des référentiels de la plateforme | Référentiel des indicateurs (fiches) ; Référentiel géographique (régions, provinces, communes) ; Référentiel des filières agricoles ; Référentiel des programmes GG ; Référentiel des organisations et entités partenaires ; Référentiel des utilisateurs et structures |
| M2 — Collecte & Saisie | Interface de saisie des données par les agents désignés | Formulaires dynamiques par indicateur et niveau géographique ; Import de données (Excel, CSV) ; Saisie assistée avec contrôles de cohérence en temps réel ; Attachement de pièces justificatives ; Journal de saisie et traçabilité |
| M3 — Validation & Workflow | Gestion des circuits de validation à chaque niveau | Workflow paramétrable (Province → Région → Central) ; Notifications automatiques de disponibilité de données ; Retour d'informations avec commentaires ; Historique complet des validations ; Alertes de dépassement des délais de validation |
| M4 — Reporting & BI | Production de rapports et de visualisations | Tableaux de bord interactifs par programme/filière/région ; Graphiques dynamiques (évolution, comparaison, radar) ; Cartographie des réalisations sur fond de carte Maroc ; Rapports automatiques périodiques (mensuel, trimestriel, annuel) ; Export PDF, Excel, Word |
| M5 — Analyse & Alertes | Détection des écarts et génération d'alertes | Calcul automatique des taux d'atteinte des objectifs ; Alertes sur indicateurs hors trajectoire ; Notifications de saisie non effectuée dans les délais ; Mécanisme de feedback structuré entre DSS et DRA/DPA |
| M6 — Administration | Gestion de la plateforme par les administrateurs DSS | Gestion des utilisateurs, rôles et droits d'accès ; Configuration des indicateurs et du calendrier de reporting ; Paramétrage des workflows de validation ; Gestion des référentiels et des nomenclatures |
| M7 — Archivage & Traçabilité | Conservation sécurisée des données et logs d'audit | Archivage automatique des données validées avec versioning ; Logs complets des opérations (qui, quoi, quand) ; Mécanisme de restauration des données ; Backup automatique selon politique définie avec DSS |
| M8 — Interopérabilité | Interfaces avec les systèmes d'information existants | APIs REST documentées pour l'échange de données ; Connecteurs vers SIGAGRI, ONCA, ONSSA, ADA ; Import automatisé de données externes (HCP, Office des Changes) ; Formats d'échange standardisés (JSON, XML, CSV) |

3.4.2 — Spécifications Fonctionnelles et Techniques Détaillées (SFD)

Les SFD constitueront le document de référence technique pour l'équipe de développement lors de la Mission II. Elles décriront précisément, pour chaque fonctionnalité identifiée dans les SFG :

- Les cas d'utilisation (use cases) détaillés avec acteurs, préconditions, flux principal, flux alternatifs et postconditions

- Les maquettes (wireframes) de chaque interface utilisateur, co-construites avec la DSS lors d'ateliers de prototypage

- Les règles de gestion et de validation des données appliquées à chaque formulaire et chaque calcul

- Les algorithmes de calcul des indicateurs composites et des taux d'atteinte

- Les règles de paramétrabilité des workflows de validation

- Les spécifications des APIs d'interopérabilité (endpoints, formats, authentification, gestion des erreurs)

- Les exigences de performance (temps de réponse, montée en charge, disponibilité)

- Les exigences d'accessibilité (WCAG 2.1 AA, multilingue français/arabe)

## 3.5 Architecture technique et environnement technologique de la plateforme

3.5.1 — Architecture générale : modèle Three-Tier sécurisé

ABI Consulting propose une architecture applicative Three-Tier (trois couches) reposant sur une séparation stricte des responsabilités entre la couche de présentation, la couche métier et la couche de données. Cette architecture garantit la maintenabilité, la scalabilité, l'évolutivité et la sécurité de la plateforme sur la durée du marché et au-delà.

COUCHE 1 — PRÉSENTATION (Frontend) Technologies : React.js 18+ (SPA) ou Vue.js 3 ¦ TypeScript ¦ Material-UI / Ant Design ¦ Leaflet.js (cartographie) ¦ Chart.js / Apache ECharts (visualisation) ¦ i18n (bilinguisme FR/AR) Caractéristiques : Interface Responsive (Desktop/Tablette/Mobile) ¦ Accessibilité WCAG 2.1 AA ¦ Support RTL pour l'arabe ¦ Progressive Web App (PWA) pour usage offline partiel

⟺ API REST sécurisée (HTTPS / TLS 1.3) ⟺

COUCHE 2 — LOGIQUE MÉTIER (Backend / API) Technologies : Django 4+ (Python) ou Node.js 20 (Express/Fastify) ¦ API REST documentée (OpenAPI 3.0 / Swagger) ¦ Celery (tâches asynchrones) ¦ Redis (cache & file d'attente) ¦ JWT + OAuth 2.0 (authentification sécurisée) Modules métier : Moteur de calcul des indicateurs ¦ Moteur de workflow de validation paramétrable ¦ Moteur d'alertes et de notifications ¦ Moteur de génération de rapports ¦ Module d'interopérabilité (API Gateway)

⟺ Connexion sécurisée (TLS, authentification, chiffrement at-rest) ⟺

COUCHE 3 — DONNÉES (Base de données & Stockage) SGBD principal : PostgreSQL 15+ (open-source, robuste, évolutif) ¦ Schéma de données normalisé (3NF minimum) ¦ Partitionnement par année/région pour performance Data Warehouse BI : Apache Superset ou Metabase (visualisation BI) ¦ Schéma en étoile pour les requêtes analytiques ¦ ETL automatisé (Python / Apache Airflow) Stockage fichiers : MinIO (stockage objet S3-compatible) pour pièces justificatives, rapports PDF, exports ¦ Chiffrement AES-256 at-rest ¦ Rétention selon politique archivage DSS

3.5.2 — Environnement technique et infrastructure d'hébergement

| Composant | Solution proposée | Justification technique |
| --- | --- | --- |
| Serveur d'application | Serveur Linux (Ubuntu Server 22.04 LTS) ou RHEL 8+ ¦ 8 vCPU min., 32 Go RAM, 500 Go SSD NVMe | Stabilité, sécurité, support LTS 5 ans, compatible stack Python/Node.js |
| Serveur de base de données | Serveur dédié PostgreSQL ¦ 8 vCPU, 64 Go RAM, 2 To SSD NVMe en RAID 1 ¦ Réplication asynchrone (standby chaud) | Performance des requêtes analytiques, haute disponibilité |
| Serveur de sauvegarde | Serveur dédié backup ¦ Rotation quotidienne/hebdomadaire/mensuelle ¦ Sauvegarde externalisée (optionnel) | Continuité des données, conformité exigences CPS art. 27 |
| Serveur Web / Proxy | NGINX (reverse proxy, load balancer, terminaison TLS) ¦ Certificat SSL/TLS Let's Encrypt ou certificat institutionnel | Performance HTTP/2, sécurité TLS 1.3, protection DDoS niveau applicatif |
| Conteneurisation | Docker + Docker Compose (environnements dev/staging/prod) ¦ Kubernetes (orchestration si haute disponibilité requise) | Reproductibilité des déploiements, isolation des services, rollback facilité |
| CI/CD Pipeline | GitLab CI/CD ou Jenkins ¦ Tests automatisés à chaque commit ¦ Déploiement automatisé en staging, manuel en prod | Qualité du code, réduction des régressions, déploiements fiables |
| Monitoring | Prometheus + Grafana (métriques système et applicatif) ¦ ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) pour les logs ¦ Alertes email/SMS sur incidents | Visibilité opérationnelle, détection proactive des incidents |
| Sécurité réseau | Pare-feu applicatif (WAF — ModSecurity) ¦ VPN pour accès administrateurs ¦ Isolation réseau par zone (DMZ, zone applicatif, zone données) | Protection contre OWASP Top 10, accès sécurisé, défense en profondeur |
| Messagerie / Notifications | Service SMTP institutionnel (DSS) ou SMTP relay sécurisé ¦ SMS gateway pour alertes critiques (optionnel) | Fiabilité des notifications, intégration infrastructure DSS |
| Hébergement | Priorité à l'hébergement sur infrastructure MAPMDREF ou CMI/datacenter national ¦ Alternative : cloud souverain marocain (Maroc Telecom, IAM Cloud) | Conformité exigences sécurité données publiques marocaines, performance réseau |

3.5.3 — Dossiers d'architecture (Applicatif, Technique, Sécurité)

À l'issue de la Mission I, ABI Consulting remettra à la DSS trois dossiers d'architecture formels :

| Dossier | Contenu détaillé |
| --- | --- |
| Dossier d'Architecture Applicative (DAA) | Diagrammes de composants logiciels et leurs interactions ; Diagrammes de séquence des flux principaux (saisie, validation, reporting) ; Modèle de données conceptuel (MCD) et logique (MLD) ; Dictionnaire de données complet ; Diagrammes de cas d'utilisation par profil utilisateur ; Plan d'intégration avec les SI externes (APIs, formats, protocoles) |
| Dossier d'Architecture Technique (DAT) | Schéma d'infrastructure détaillé (serveurs, réseau, zones) ; Spécifications matérielles et logicielles de chaque composant ; Plan de haute disponibilité et de continuité de service ; Plan de sauvegarde et de restauration (RPO/RTO définis) ; Plan de montée en charge (capacity planning) ; Procédures d'installation et de configuration de chaque composant |
| Dossier d'Architecture Sécurité (DAS) | Analyse des risques de sécurité (EBIOS RM ou équivalent) ; Matrice des risques résiduels et mesures de traitement ; Politique de gestion des identités et des accès (IAM) ; Architecture de chiffrement (données en transit et au repos) ; Plan de réponse aux incidents de sécurité ; Cartographie des contrôles de sécurité vs. référentiel DGSSI ; Plan de tests de sécurité (pentest, scan vulnérabilités) |

# 4. MISSION II — DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME

La Mission II est la phase de concrétisation technique du projet. Elle transforme les spécifications validées lors de la Mission I en une plateforme opérationnelle, sécurisée et performante. ABI Consulting applique une méthodologie de développement Agile/Scrum adaptée aux exigences des marchés publics marocains, garantissant des livraisons incrémentales, une visibilité continue pour la DSS et une qualité logicielle maîtrisée.

Principe directeur de la Mission II Chaque composant de la plateforme est développé selon le principe DevSecOps (Développement + Sécurité + Opérations intégrés dès le premier jour). La sécurité n'est pas un module ajouté en fin de projet, mais une propriété intrinsèque de chaque ligne de code, validée en continu par des tests automatisés et des revues de code formelles.

## 4.1 Organisation du développement — Méthode Agile/Scrum adaptée

ABI Consulting organisera le développement en sprints bimensuels (2 semaines) permettant des livraisons incrémentales régulières. Chaque sprint inclut une réunion de revue avec la DSS pour valider les fonctionnalités développées et recueillir les ajustements :

| Sprint | Durée | Objectif principal | Livrables de sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-S2 (M4) | 4 sem. | Infrastructure & socle technique | Environnement dev/staging opérationnel, CI/CD configuré, base de données schéma initialisé, authentification et gestion des droits |
| S3-S4 (M4-M5) | 4 sem. | Module M1 Référentiel + M6 Administration | Référentiels des indicateurs, filières, géographies chargés et administrables ; interface administrateur fonctionnelle |
| S5-S6 (M5) | 4 sem. | Module M2 Collecte & Saisie | Formulaires de saisie par indicateur et niveau géographique, import Excel/CSV, contrôles de cohérence, pièces justificatives |
| S7-S8 (M5-M6) | 4 sem. | Module M3 Validation & Workflow | Circuits de validation Province → Région → Central paramétrables, notifications, commentaires, historique |
| S9-S10 (M6-M7) | 4 sem. | Module M4 Reporting & BI (Phase 1) | Tableaux de bord interactifs, graphiques d'évolution, vue par programme/filière/région |
| S11-S12 (M7) | 4 sem. | Module M4 BI (Phase 2) + Module M5 Alertes | Cartographie des réalisations, rapports automatiques, système d'alertes et de notifications |
| S13-S14 (M7-M8) | 4 sem. | Module M7 Archivage + Module M8 Interopérabilité + Sécurité | Archivage sécurisé, APIs d'interopérabilité, integration SIGAGRI/ONCA/ONSSA, audit sécurité |
| S15 (M8) | 2 sem. | Tests bêta intensifs + corrections | Rapport de tests complet, version bêta corrigée et validée, prête pour la Mission III |

4.2 — Développement des interfaces web ergonomiques

Les interfaces web constituent le point de contact direct entre les utilisateurs (agents DPA, responsables DRA, gestionnaires DSS) et la plateforme. ABI Consulting investira particulièrement dans la qualité ergonomique des interfaces, en s'appuyant sur les principes du Design Centré Utilisateur (DCU) et des tests utilisateurs itératifs.

A. Principes de conception UX/UI

| Principe UX | Application concrète dans la plateforme |
| --- | --- |
| Consistance visuelle | Charte graphique alignée sur l'identité visuelle du MAPMDREF (couleurs, typographie, pictogrammes) ; composants UI standardisés (design system) réutilisables sur toutes les pages |
| Simplicité et progressivité | Interface épurée révélant la complexité progressivement selon le profil utilisateur ; agent DPA voit uniquement ses formulaires de saisie, responsable DSS voit tous les tableaux de bord |
| Feedback immédiat | Validation en temps réel des champs de saisie (format, plage de valeurs, cohérence inter-indicateurs) ; messages d'erreur clairs en français ET en arabe |
| Accessibilité (WCAG 2.1 AA) | Contraste de couleurs ≥ 4.5:1 ; navigation clavier complète ; attributs ARIA pour lecteurs d'écran ; taille de police ajustable |
| Bilinguisme FR/AR natif | Bascule instantanée français ↔ arabe ; interface RTL (droite à gauche) pour la version arabe ; terminologie officielle marocaine en arabe |
| Responsive Design | Interface optimisée pour desktop (1920px), laptop (1366px), tablette (768px) ; application mobile progressive (PWA) pour les agents terrain |
| Performance perçue | Chargement initial < 3 secondes ; indicateurs de chargement pour les requêtes longues ; pagination intelligente des listes volumineuses |

B. Interfaces par profil utilisateur

| Profil utilisateur | Tableau de bord personnalisé | Fonctionnalités accessibles | Contraintes spécifiques |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent DPA (saisie provinciale) | Vue des indicateurs à saisir pour sa province, avec statut (à saisir / en cours / soumis / retourné) | Formulaires de saisie, import Excel, attachement pièces justificatives, consultation historique saisies | Interface simplifiée, aide contextuelle sur chaque indicateur, mode hors-ligne partiel (PWA) |
| Responsable DRA (validation régionale) | Vue agrégée de sa région : avancement saisie provinciale, indicateurs en attente de validation, alertes | Validation/rejet avec commentaires, tableaux de bord régionaux, rapports régionaux, comparaison inter-provinces | Vue cartographique de sa région, export rapports pour réunions régionales |
| Responsable DSS / Analyste S&E | Tableau de bord national GG : état de saisie par région/programme, avancement vs. objectifs 2030, alertes critiques | Accès complet tous niveaux, configuration indicateurs, déclenchement rapports, consultation logs | Vue multi-niveaux (national/régional/provincial), alertes configurables, accès API exports |
| Décideur DSS (Direction) | Executive Dashboard : indicateurs clés GG avec codes couleur, carte du Maroc des performances, top 5 alertes critiques | Consultation (lecture seule), export one-clic vers PDF, partage sécurisé de rapports | Interface épurée 5-7 KPIs maximum visible sans scroll, mise en avant des écarts critiques |
| Administrateur plateforme | Console d'administration : état du système, users actifs, alertes techniques, sauvegardes | CRUD utilisateurs/rôles, configuration workflows, gestion référentiels, monitoring logs système | Interface avancée, accès aux logs complets, possibilité de masquage temporaire d'indicateurs |

C. Formulaires de saisie intelligents

Chaque formulaire de saisie sera généré dynamiquement à partir de la fiche indicateur stockée dans le référentiel, évitant toute saisie en dur de libellés. Les formulaires intègreront les contrôles de qualité suivants :

- Validation de type : numérique, entier, décimal, date, liste de valeurs (évitant les saisies aberrantes)

- Validation de plage : alertes si la valeur saisie dépasse un seuil statistique (ex. : rendement blé > 100 T/ha signale une anomalie probable)

- Validation de cohérence inter-indicateurs : ex. la superficie irrigée équipée ne peut pas dépasser la superficie agricole utile totale

- Calcul automatique des indicateurs dérivés : le taux de valorisation est calculé automatiquement à partir des données de production et de valorisation saisies

- Aide contextuelle : bulle d'information sur chaque champ renvoyant à la fiche indicateur (définition, méthode de calcul, source officielle)

- Sauvegarde automatique du brouillon toutes les 2 minutes pour éviter les pertes de saisie

4.3 — Reporting, visualisation et analyse (Business Intelligence)

Le module Reporting & BI constitue la vitrine de la plateforme et l'outil principal de pilotage stratégique pour la DSS. ABI Consulting développera un système de Business Intelligence complet, intégrant à la fois des tableaux de bord prédéfinis et des capacités d'analyse ad hoc.

A. Tableaux de bord stratégiques prédéfinis

| Tableau de bord | Contenu et indicateurs clés | Fréquence de mise à jour |
| --- | --- | --- |
| TDB National GG — Vue Executive | Taux d'atteinte global GG 2030 ; 8 indicateurs macro (PIB agricole, emploi rural, superficie irriguée, exportations, investissements, revenus ruraux, couverture sociale, pauvreté rurale) ; Carte du Maroc colorée par performance régionale | Annuelle / Campagne |
| TDB Fondement I — Capital Humain | Indicateurs par programme : classe moyenne agricole, jeunes entrepreneurs, organisations agricoles, accompagnement ; Évolution nombre bénéficiaires ; Couverture sociale ; Revenus SMAG/SMIG | Annuelle |
| TDB Fondement II — Green | Indicateurs par programme : filières, chaînes de distribution, qualité/innovation, agriculture résiliente ; Tableau de bord filières (21 filières) ; Balance commerciale agricole ; Taux de valorisation | Annuelle / Semestrielle |
| TDB Suivi Financier | Investissements publics (Md DH) par programme et région vs. prévisions ; FDA — réalisations physiques et financières ; Contrats-programmes : état d'avancement financier | Trimestrielle |
| TDB Régional (x12) | Tableau de bord individualisé par DRA : performance de la région vs. national, progression des filières régionales, carte provinciale | Trimestrielle / Semestrielle |
| TDB Filières (x21) | Fiche de performance par filière : production, valorisation, exportations, investissements, organisation professionnelle vs. objectifs contrat-programme | Annuelle / Campagne |
| TDB Programmes Transverses | Systèmes d'aide (FDA), financement, gouvernance, transformation digitale, organisation, fiscalité — réalisations vs. cibles | Annuelle |

B. Composants de visualisation avancés

| Type de visualisation | Technologies | Cas d'usage GG |
| --- | --- | --- |
| Graphiques linéaires d'évolution | Chart.js / Apache ECharts ¦ Export PNG/SVG | Évolution annuelle d'un indicateur 2020-2030 vs. trajectoire cible ; Projection tendancielle |
| Graphiques en barres groupés | Apache ECharts ¦ Interactif, drill-down | Comparaison des performances entre 12 régions ou entre 21 filières pour un indicateur donné |
| Graphiques radar/araignée | Chart.js Radar ¦ Export PNG | Profil de performance d'une filière sur ses différents axes (production, valorisation, commercialisation, organisation) |
| Cartes choroplèthes interactives | Leaflet.js + GeoJSON Maroc (régions, provinces) ¦ Couches superposables | Carte du Maroc colorée par intensité de réalisation d'un indicateur ; Vue régionale/provinciale ; Clic pour détail |
| Jauges de performance (KPI cards) | HTML/CSS personnalisé ¦ Responsive | Taux d'atteinte d'un indicateur clé avec code couleur (vert ≥ 80%, orange 60-80%, rouge < 60%) ; valeur actuelle vs. cible |
| Tableaux croisés dynamiques | AG Grid (Javascript) ¦ Filtres, tri, export Excel | Matrice filière × région × indicateur ; filtrable par année, programme, filière, région |
| Graphiques de dispersion / bulle | D3.js ¦ Interactif, tooltips | Positionnement des filières selon deux axes (ex. : valorisation vs. production) — identification des filières leaders et retardataires |
| Treemap | D3.js ¦ Zoomable | Part de chaque filière dans la production agricole nationale ; part de chaque région dans les investissements |
| Waterfall / Cascade | Apache ECharts ¦ Export | Décomposition de la variation d'un indicateur (ex. : croissance du PIB agricole par composante) |
| Timeline / Gantt BI | DHX Gantt ou custom ¦ Export PDF | Avancement calendaire des réalisations des programmes GG par rapport aux jalons des contrats-programmes |

C. Rapports automatiques et exports

La plateforme générera automatiquement, selon un calendrier paramétrable, les rapports suivants :

| Rapport | Contenu | Format | Fréquence | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapport mensuel d'activité | État de saisie par région et par programme, alertes du mois, indicateurs mis à jour | PDF + Excel | Mensuelle | Responsables DSS |
| Rapport trimestriel GG | Avancement par fondement et programme, analyse des écarts par rapport à la trajectoire, focus filières en retard | PDF (mise en page institutionnelle) | Trimestrielle | Direction DSS + Ministère |
| Bulletin semestriel filières | Performance de chacune des 21 filières : réalisations semi-annuelles vs. objectifs contrats-programmes | PDF + Excel | Semestrielle | DSS + Interprofessions |
| Rapport annuel de la Génération Green | Rapport complet de mise en œuvre GG : fondements I et II, programmes transverses, analyse globale, perspectives | PDF illustré (graphiques, cartes) | Annuelle | Ministère + Partenaires |
| Tableau de bord exécutif trimestriel | Fiche synthèse 2 pages : 5 KPIs stratégiques, 3 alertes critiques, 1 recommandation | PDF A4 — format decisionnel | Trimestrielle | Ministre / Cabinet |
| Rapport d'avancement des contrats-programmes filières | État de chaque contrat-programme filière : engagements, réalisations, taux d'atteinte, actions correctives | Excel + PDF | Annuelle | DSS + Interprofessions + ADA |

4.4 — Suivi des échéances et système d'alerte

Le système d'alertes constitue un mécanisme essentiel pour garantir la qualité et la ponctualité des données dans la plateforme. ABI Consulting développera un moteur d'alertes multicouches, distinguant les alertes de processus (gestion des délais) et les alertes analytiques (indicateurs hors trajectoire).

A. Alertes de processus — Gestion des délais de saisie et de validation

| Type d'alerte | Déclencheur | Canal de notification | Destinataire | Contenu du message |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rappel de saisie J-5 | 5 jours avant la date limite de saisie d'un indicateur mensuel/trimestriel | Email + Notification in-app | Agent DPA responsable | Liste des indicateurs non encore saisis pour la période en cours, lien direct vers le formulaire |
| Alerte saisie non complète J0 | Jour de la date limite — données incomplètes | Email urgent + SMS (si activé) + Notification in-app | Agent DPA + Chef de service DPA + Directeur DRA | Liste des indicateurs manquants, demande de régularisation sous 48h |
| Alerte dépassement délai validation | Données saisies par DPA non validées par DRA dans le délai imparti | Email + Notification in-app | Responsable S&E DRA + Directeur DRA | Province et indicateurs en attente de validation depuis X jours |
| Alerte consolidation incomplète | Toutes les DRA n'ont pas validé et transmis leurs données à la DSS | Email récapitulatif | Responsable S&E DSS | Tableau régions/programmes avec statut de validation, liste des DRA non conformes |
| Rappel pièces justificatives | Saisie effectuée sans attachement de pièce justificative requise | Notification in-app | Agent DPA | Indicateur concerné, nature de la pièce attendue |

B. Alertes analytiques — Indicateurs hors trajectoire GG

| Type d'alerte analytique | Critère de déclenchement | Niveau de criticité | Action suggérée dans l'alerte |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicateur en retard modéré | Taux d'atteinte de la trajectoire annuelle entre 60% et 80% | Orange ⚠ | Invitation à analyser les causes du retard et à proposer un plan de rattrapage |
| Indicateur en retard critique | Taux d'atteinte < 60% de la trajectoire annuelle | Rouge 🔴 | Escalade automatique vers Direction DSS avec notification email ; fiche d'alerte générée automatiquement |
| Rupture de tendance | Régression d'un indicateur (valeur actuelle < valeur de l'année précédente) | Orange ⚠ | Notification avec comparaison N vs. N-1 et demande d'explication |
| Écart inter-régional significatif | Coefficient de variation inter-régional > 40% pour un indicateur national | Informatif 🔵 | Rapport d'analyse territoriale suggéré ; identification des régions outliers |
| Objectif 2030 risqué | Projection linéaire sur la base des réalisations actuelles montre un déficit ≥ 20% vs. cible 2030 | Rouge 🔴 / Orange ⚠ selon ampleur | Simulation de différents scénarios de rattrapage ; transmission à la Direction DSS |
| Données aberrantes détectées | Valeur saisie dépasse 3 écarts-types par rapport à la moyenne historique du même indicateur | Orange ⚠ | Demande de vérification auprès du saisissant ; blocage de la validation jusqu'à confirmation |

C. Mécanisme de feedback structuré

La plateforme intégrera un mécanisme de feedback bidirectionnel entre la DSS et les structures régionales et provinciales, permettant :

- La DSS peut adresser une demande de clarification ou de complément d'information directement depuis la plateforme à une DRA ou DPA spécifique, sur un indicateur particulier

- La DRA/DPA reçoit une notification et peut répondre directement dans la plateforme, avec possibilité d'attacher un document explicatif

- Tout échange est enregistré dans le journal d'audit de l'indicateur concerné (traçabilité complète)

- Un tableau de bord des échanges en cours permet à la DSS de suivre les demandes non traitées et les délais de réponse

4.5 — Archivage, sauvegarde et traçabilité

La pérennité et la fiabilité des données de suivi de la Stratégie Génération Green sur la période 2020-2030 nécessitent un système d'archivage robuste, une politique de sauvegarde rigoureuse et une traçabilité complète de toutes les opérations sur la plateforme.

A. Architecture d'archivage des données

| Couche d'archivage | Contenu archivé | Durée de rétention | Format et accessibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Archive chaude (opérationnelle) | Données de l'année en cours et des 2 années précédentes — accès immédiat | 3 ans glissants en base active | PostgreSQL — accès direct via plateforme |
| Archive tiède (historique récent) | Données des années N-3 à N-7 — accès en quelques secondes | 5 années supplémentaires | PostgreSQL partitionné par année + stockage objet MinIO — accès via plateforme (requête archivage) |
| Archive froide (historique long) | Données antérieures à 7 ans — accès en quelques minutes | Durée indéfinie (conformité archivage public marocain) | Export chiffré sur stockage objet avec métadonnées indexées — accès via demande spéciale |
| Archive des rapports produits | Tous les rapports PDF générés par la plateforme, exports Excel | 10 ans minimum | Stockage objet MinIO, accessible via la plateforme par les profils autorisés |
| Archive des pièces justificatives | Documents uploadés par les DPA et DRA pour justifier les saisies | Durée du marché + 5 ans | Stockage objet chiffré AES-256, accessible via l'indicateur concerné |
| Archive des logs applicatifs | Logs de toutes les opérations effectuées sur la plateforme (audit trail) | 5 ans (conformité réglementaire) | ELK Stack (Elasticsearch), consultable par les administrateurs DSS |

B. Politique de sauvegarde (Backup)

| Type de sauvegarde | Fréquence | Rétention | Procédure de vérification |
| --- | --- | --- | --- |
| Sauvegarde complète (Full backup) base de données | Hebdomadaire (dimanche 02h00) | 12 semaines (3 mois) | Test de restauration mensuel — rapport automatique DSS |
| Sauvegarde incrémentale base de données | Quotidienne (00h00 — 04h00) | 30 jours | Vérification checksum automatique après chaque backup |
| Sauvegarde différentielle | Toutes les 6 heures | 7 jours | Alertes automatiques si backup échoue (email + SMS admin) |
| Sauvegarde des fichiers/médias | Quotidienne (01h00) | 90 jours | Vérification intégrité hebdomadaire (hash SHA-256) |
| Sauvegarde de la configuration (IaC) | À chaque modification de configuration | Historique complet (Git) | Review obligatoire avant toute modification en production |
| Sauvegarde externalisée (off-site) | Hebdomadaire — copie vers site secondaire ou cloud sécurisé | 6 mois | Audit trimestriel de la restaurabilité depuis site secondaire |

C. Traçabilité et journal d'audit complet (Audit Trail)

La plateforme maintiendra un journal d'audit exhaustif et inaltérable de toutes les opérations effectuées par les utilisateurs, permettant de répondre à la question « Qui a fait quoi, quand, sur quel indicateur, et depuis quelle adresse IP ? » :

| Opération tracée | Informations enregistrées dans le log |
| --- | --- |
| Connexion / Déconnexion | Identifiant utilisateur, date/heure, adresse IP, navigateur/appareil, succès ou échec (avec code d'erreur si échec) |
| Saisie de données | Utilisateur, indicateur, période, valeur saisie, valeur antérieure (si modification), date/heure, statut (brouillon / soumis) |
| Validation / Rejet | Valideur, indicateur, niveau de validation, décision (validé/rejeté), commentaire éventuel, date/heure |
| Modification d'une donnée validée | Utilisateur, indicateur, ancienne valeur, nouvelle valeur, motif obligatoire, valideur de la modification, date/heure |
| Export / Téléchargement | Utilisateur, type d'export, périmètre (indicateurs, régions, période), date/heure |
| Actions administratives | Création/modification/suppression d'utilisateur ; modification d'un référentiel ; changement de configuration workflow — avec ancienne et nouvelle valeur |
| Tentative d'accès non autorisé | Utilisateur, ressource tentée d'accéder, date/heure, adresse IP — alerte automatique à l'administrateur |

D. Versioning des données et non-répudiation

Toute modification d'une donnée déjà validée dans la plateforme sera soumise à un processus strict :

- La donnée originale est conservée en version N et une nouvelle version N+1 est créée (pas d'écrasement — versioning complet)

- La modification requiert obligatoirement un motif documenté et doit être re-validée par le niveau hiérarchique approprié

- L'historique complet des versions de chaque indicateur est consultable depuis l'interface par les profils autorisés

- Un mécanisme de signature électronique (timestamp cryptographique) garantit la non-répudiation des données validées

4.6 — Interopérabilité et intégration des données

L'interopérabilité est un enjeu central pour la plateforme GG : les données relatives à la Stratégie Génération Green sont produites par une multitude d'acteurs disposant de leurs propres systèmes d'information. La plateforme devra s'insérer dans cet écosystème numérique existant sans rupture, en jouant le rôle de hub central de consolidation.

A. Plan d'intégration des données (PID) — Vue d'ensemble

| Système source | Données intégrées | Type d'interfaçage | Fréquence de synchronisation | Responsable technique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIGAGRI (DSS/MAPMDREF) | Statistiques agricoles par filière, région, campagne : superficies, productions, rendements | API REST (si disponible) ou export CSV mensuel automatisé | Campagne / Annuelle | DSS Informatique |
| SIAB — Guichet FDA (DIAEA) | Réalisations physiques et financières des aides FDA : bénéficiaires, montants, programmes | API REST sécurisée ou Web Service SOAP | Mensuelle | DIAEA / DSI MAPMDREF |
| SI ONCA | Nombre de conseillers, bénéficiaires du conseil agricole, activités de formation, CRJEA | API REST JSON | Trimestrielle | ONCA DSI |
| SI ONSSA — SIRE | Contrôles sanitaires, agréments abattoirs, effectif cheptel identifié, certifications bio | API REST ou export CSV sécurisé | Mensuelle | ONSSA DSI |
| SI ADA — Irrigation | Superficies irriguées par programme (PNEEI, PEI, PMH, PPP), volumes d'eau économisés | API REST JSON + Portail ADA | Mensuelle | ADA DSI |
| SI ORMVA (x9 ORMVA) | Données d'irrigation par périmètre : superficies équipées, volumes distribués, tarification | Web Service ou export FTP sécurisé | Mensuelle | ORMVA Informatique |
| HCP (RGPH, Enquêtes) | Indicateurs socio-économiques : revenus, emploi, pauvreté rurale, genre — données d'enquêtes | Import fichier (CSV/SPSS) — format standardisé | Annuelle / Pluriannuelle | DSS + HCP |
| EACCE — Exportations | Volumes et valeurs des exportations agricoles par produit et destination | API REST ou export Excel mensuel | Mensuelle | EACCE DSI |
| Office des Changes / ADII | Données douanières : importations et exportations agricoles, balance commerciale | Import fichier sécurisé | Mensuelle | Office des Changes |
| Interprofessions (FIFEL, INTERPROLIVE…) | Données de production et commercialisation par filière | Import manuel (Excel standardisé) ou API (si disponible) | Trimestrielle / Annuelle | Interprofessions |

B. Architecture technique de l'intégration — API Gateway

ABI Consulting développera un composant central d'intégration — l'API Gateway — servant de point d'entrée unique pour tous les échanges de données entre la plateforme GG et les systèmes externes. Ce composant assurera :

| Fonction de l'API Gateway | Description technique |
| --- | --- |
| Authentification et autorisation | OAuth 2.0 / JWT pour tous les accès API ; scopes précis par partenaire (lecture seule, lecture-écriture) ; rotation automatique des tokens |
| Transformation des données (ETL) | Normalisation des formats : conversion CSV → JSON, SOAP → REST, XML → JSON ; Mapping des nomenclatures (codes régions, codes filières) vers le référentiel GG |
| Validation et contrôle qualité des flux entrants | Vérification du schéma JSON/XML des données reçues ; Rejet et notification des données malformées ; Détection des doublons |
| Rate limiting et gestion de la charge | Limitation du nombre de requêtes par partenaire (éviter la surcharge) ; File d'attente (queue) pour les imports volumineuses |
| Journalisation de tous les échanges | Log horodaté de chaque échange (source, volume, statut, erreurs éventuelles) — consultable par l'administrateur DSS |
| Gestion des erreurs et reprise sur incident | Mécanisme de retry automatique (3 tentatives avec backoff exponentiel) ; notification DSS si l'import échoue après toutes les tentatives |
| Documentation automatique | Documentation API interactive (Swagger UI / OpenAPI 3.0) accessible aux partenaires intégrateurs — toujours à jour |

C. Formats et protocoles d'échange standardisés

| Cas d'usage | Format | Protocole | Authentification |
| --- | --- | --- | --- |
| Échange temps réel avec SI internes (SIGAGRI, SIAB) | JSON (REST API) | HTTPS/TLS 1.3 | OAuth 2.0 — Client Credentials |
| Échange avec SI anciens (SOAP/XML) | XML → transformation JSON | HTTPS + WS-Security | Certificat client X.509 |
| Import de fichiers volumineuses (HCP, Interprofessions) | CSV ou Excel → validation → import | SFTP sécurisé ou portail upload sécurisé | Clé SSH / MFA |
| Export de données vers partenaires | JSON ou CSV (selon besoin partenaire) | API REST HTTPS ou SFTP | API Key + IP whitelist |
| Webhooks (notifications temps réel) | JSON (payload évènement) | HTTPS POST | Secret partagé HMAC-SHA256 |
| Synchronisation géographique (SIG) | GeoJSON ou Shapefile | HTTPS + WFS/WMS (OGC) | OAuth 2.0 |

4.7 — Sécurité applicative — Approche DevSecOps

La sécurité de la plateforme est une exigence non négociable, traitée comme une propriété fondamentale et non comme un module optionnel. ABI Consulting applique le principe DevSecOps : la sécurité est intégrée dans chaque phase du développement, automatisée dans le pipeline CI/CD et auditée en continu. Le développement se conformera aux référentiels de la DGSSI marocaine et aux standards OWASP.

A. Conformité aux référentiels DGSSI et OWASP

| Référentiel | Exigences couvertes | Implémentation dans la plateforme GG |
| --- | --- | --- |
| DGSSI — Guide sécurité applications web (2024) | Authentification forte, gestion des sessions, protection des données, journalisation, sécurité des communications | MFA pour profils sensibles ; sessions avec timeout ; HTTPS partout ; logs d'audit ; chiffrement TLS 1.3 |
| DGSSI — Référentiel de vérification sécurité (2022) | Tests de sécurité obligatoires avant mise en production : scan vulnérabilités, pentest, revue de code | Scans automatiques (OWASP ZAP, Trivy) dans CI/CD ; pentest par équipe indépendante avant déploiement |
| OWASP Top 10 (2021) | 10 vulnérabilités web les plus critiques : injection, broken auth, XSS, IDOR, mauvaise configuration, composants vulnérables, etc. | Correction obligatoire de TOUTE vulnérabilité OWASP Top 10 avant mise en production |
| OWASP ASVS L2 (Application Security Verification Standard) | Ensemble de contrôles de sécurité structurés en chapitres : authentification, gestion de session, contrôle d'accès, validation des entrées, cryptographie, gestion des erreurs | Checklist ASVS L2 intégrée dans la Definition of Done de chaque sprint |
| Décret n° 2-21-406 — Loi cybersécurité marocaine | Obligations légales pour les systèmes d'information de l'État : classification des données, notification incidents | Classification des données GG (public/restreint/confidentiel) ; procédure notification incident DGSSI |

B. Mesures de sécurité par couche (défense en profondeur)

| Couche de sécurité | Mesures appliquées |
| --- | --- |
| Sécurité réseau | Pare-feu périmétrique avec règles strictes (whitelist) ; DMZ pour les composants exposés (API Gateway, frontend) ; Isolation réseau interne (VLAN : présentation / applicatif / données) ; Protection DDoS niveau réseau et applicatif (WAF — ModSecurity/NGINX) ; VPN obligatoire pour les accès administrateurs |
| Sécurité des communications | HTTPS/TLS 1.3 obligatoire sur tous les canaux (pas de fallback TLS 1.0/1.1) ; Certificats SSL institutionnels ou Let's Encrypt avec renouvellement automatique ; HSTS (HTTP Strict Transport Security) avec preloading ; Chiffrement de bout en bout pour les échanges inter-services |
| Authentification et gestion des identités (IAM) | Authentification par login/mot de passe + MFA (TOTP via application mobile) obligatoire pour les profils sensibles (DSS, administrateurs) ; Intégration possible avec l'annuaire LDAP/Active Directory du MAPMDREF ; Politique de mot de passe forte (min. 12 caractères, complexité, rotation 90 jours) ; Blocage automatique après 5 tentatives échouées (lockout temporaire) |
| Contrôle d'accès (Authorization) | RBAC (Role-Based Access Control) — 5 rôles distincts avec permissions granulaires ; Principe du moindre privilège (chaque utilisateur accède uniquement aux données de son périmètre) ; Vérification des droits côté serveur (pas uniquement côté client) ; Audit des droits d'accès trimestriel par l'administrateur DSS |
| Sécurité des données | Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256) dans la base de données ; Chiffrement des sauvegardes ; Masquage des données sensibles dans les logs (pas de mots de passe en clair) ; Politique de rétention et de purge conforme à la réglementation marocaine sur les données personnelles (loi 09-08) |
| Sécurité du développement (SDLC sécurisé) | Revue de code sécurité obligatoire avant tout merge dans la branche principale ; Analyse statique du code (SAST — Bandit pour Python, ESLint Security pour JS) dans le pipeline CI/CD ; Analyse des dépendances (SCA — OWASP Dependency-Check, Snyk) — pas de bibliothèques avec CVE critiques ; Environnements de développement, staging et production strictement séparés |
| Tests de sécurité | Scan automatique OWASP ZAP à chaque déploiement en staging ; Test de pénétration complet par prestataire indépendant avant la mise en production (M8) ; Tests de régression sécurité à chaque mise à jour majeure ; Correction de toute vulnérabilité critique < 48h, haute < 7 jours |
| Gestion des incidents de sécurité | Plan de réponse aux incidents documenté et testé (CSIRT DSS) ; Procédure de notification DGSSI conforme au Décret 2-21-406 ; Contact d'urgence cybersécurité disponible 24/7 pendant la période de garantie ; Post-mortem systématique après tout incident |

C. Tests de sécurité avant déploiement — Plan de pentesting

| Phase de test | Type de test | Outils utilisés | Critère de passage |
| --- | --- | --- | --- |
| Continu (CI/CD) | Analyse statique (SAST) + Analyse dépendances (SCA) | Bandit, ESLint-Security, OWASP Dependency-Check | 0 vulnérabilité critique ou haute bloquante |
| Fin de chaque sprint | Tests fonctionnels sécurité automatisés | pytest (sécurité), Selenium sécurisé | 100% des tests sécurité passent |
| M7 — Pré-bêta | Scan dynamique (DAST) de l'application complète | OWASP ZAP (full scan), Nikto | Toutes les vulnérabilités OWASP Top 10 corrigées |
| M8 — Avant déploiement prod | Test de pénétration (pentest) — boîte grise | Prestataire indépendant agréé DGSSI — rapport formel | 0 vulnérabilité critique, 0 haute — approbation DSS requise |
| M8 — Charge et performance | Tests de charge et de montée en charge | Apache JMeter ou k6 — scénarios réalistes (tous utilisateurs simultanés) | Temps de réponse < 3 s à charge nominale, < 5 s à charge max. |

# 5. MISSION III — DÉPLOIEMENT ET SUPPORT TECHNIQUE

La Mission III marque le passage de la plateforme du laboratoire de développement à l'environnement réel d'utilisation par les agents du MAPMDREF, des DRA et des DPA à travers le Royaume. Son succès détermine l'adoption effective de la plateforme par les utilisateurs et la pérennité du système de suivi-évaluation de la Stratégie Génération Green. ABI Consulting aborde cette mission avec autant de rigueur que les phases précédentes, en distinguant deux grandes composantes : le déploiement technique et opérationnel (5.1), et le support et l'accompagnement post-déploiement (5.2).

## 5.1 Déploiement de la plateforme — Plan détaillé

5.1.1 — Préparation au déploiement (M9 — Semaines 1-2)

Avant tout déploiement en production, ABI Consulting réalisera une phase de préparation rigoureuse couvrant l'ensemble des aspects techniques, organisationnels et de communication :

A. Vérifications pré-déploiement — Checklist go/no-go

| Domaine | Vérification | Critère go |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure | Serveurs de production configurés et durcis selon le Dossier d'Architecture Technique (DAT) | 100% des configurations validées par l'équipe sécurité |
| Infrastructure | Certificats SSL/TLS installés et valides ; HTTPS fonctionnel sur tous les endpoints | Certificats valides, HTTPS vérifié via SSLLabs (grade A minimum) |
| Infrastructure | Système de sauvegarde automatique opérationnel et testé (test de restauration réel) | Restauration testée avec succès sur un jeu de données représentatif |
| Infrastructure | Monitoring (Prometheus + Grafana) opérationnel avec tableaux de bord de production configurés | Alertes de monitoring testées et fonctionnelles |
| Application | Tests de charge validés — performances acceptables à charge nominale et maximale | Temps de réponse < 3 s (charge nominale), < 5 s (charge max.) ; disponibilité ≥ 99,5% |
| Application | Rapport de test de pénétration approuvé par la DSS — 0 vulnérabilité critique ou haute | Rapport de pentest signé par prestataire indépendant et approuvé DSS |
| Application | Migration des données historiques (2020-2026) réalisée et vérifiée | 0 erreur de migration, intégrité des données vérifiée (checksums) |
| Application | Données des référentiels (indicateurs, filières, géographies, utilisateurs initiaux) chargées | Tous les référentiels validés par la DSS chargés en base |
| Organisation | Plan de formation approuvé par la DSS et sessions planifiées | Calendrier de formation complet établi et communiqué |
| Organisation | Procédures opérationnelles d'utilisation de la plateforme documentées et disponibles | Guides utilisateur finaux validés par la DSS et prêts à diffuser |
| Organisation | Contact d'urgence technique identifié et disponible 24/7 pour le Jour J du déploiement | Numéro d'astreinte communiqué à la DSS |
| Communication | Communication officielle de lancement préparée et validée par la DSS | Email/note de service de la DSS prêt à diffuser aux utilisateurs |

B. Migration des données historiques

La migration des données historiques de la Génération Green (2020-2026) est une étape critique et irréversible. ABI Consulting la réalisera selon le protocole suivant :

| Étape de migration | Activités | Responsable | Contrôle qualité |
| --- | --- | --- | --- |
| Extraction des données sources | Extraction depuis toutes les sources identifiées lors de l'audit SI (SIGAGRI, fichiers Excel DSS, rapports DRA) dans des formats standardisés | Équipe ABI + Points focaux DSS | Inventaire exhaustif des données extraites — rapport d'extraction |
| Nettoyage et transformation (ETL) | Normalisation des codes (régions, filières, indicateurs), détection et traitement des doublons, valeurs manquantes, incohérences chronologiques | Développeurs ABI + Expert S&E | Rapport de qualité des données : taux de complétude, d'homogénéité, anomalies traitées |
| Chargement en environnement de test | Import des données transformées dans la base de staging ; vérification des totaux de contrôle (record counts, sommes) | Développeurs ABI | Vérification croisée avec les sources originales — tolérance d'écart 0% |
| Validation métier DSS | Vérification par les experts DSS de la cohérence des données migrées : valeurs plausibles, séries temporelles cohérentes, totaux régionaux corrects | DSS + Expert S&E ABI | Procès-verbal de validation signé par la DSS |
| Migration en production | Basculement des données validées vers la base de production dans une fenêtre de maintenance planifiée | Équipe ABI (avec présence DSS) | Vérification post-migration : checksums, requêtes de contrôle, tests de non-régression |
| Documentation de la migration | Rapport complet documentant les choix de migration, les données sources, les transformations, les écarts et leurs justifications | Chef de projet ABI | Remis à la DSS et archivé dans la plateforme |

5.1.2 — Déploiement progressif (M9 — Semaines 3-4)

ABI Consulting recommande et appliquera une stratégie de déploiement progressif (rollout graduel) plutôt qu'un déploiement massif simultané, afin de maîtriser les risques et d'apporter une assistance personnalisée aux utilisateurs :

| Phase de rollout | Périmètre | Durée | Conditions de passage à la phase suivante |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Pilote DSS Central | DSS uniquement : administrateurs et responsables S&E nationaux — 5 à 10 utilisateurs | 3 jours | Aucun incident bloquant, fonctionnalités clés validées par la DSS, retours utilisateurs intégrés |
| Phase 2 — Déploiement pilote 3 DRA | 3 DRA pilotes représentatives (nord, centre, sud) : Fès-Meknès, Marrakech-Safi, Souss-Massa — ~30 utilisateurs | 5 jours | Saisie et validation test validées, performances conformes, support efficace, aucun incident bloquant |
| Phase 3 — Extension 6 DRA supplémentaires | 6 DRA additionnelles — ~60 utilisateurs | 5 jours | Stabilité confirmée sur Phase 2, formation Session 2 effectuée |
| Phase 4 — Déploiement toutes DRA (12 DRA complètes + DPA) | Toutes les DRA et DPA du Royaume — ~300+ utilisateurs | 5 jours | Stabilité confirmée sur Phases 1-3, formation toutes régions effectuée |
| Phase 5 — Ouverture entités sous tutelle | ONCA, ONSSA, ADA, ORMVA (accès en lecture + saisie indicateurs délégués) | 5 jours | API d'interopérabilité opérationnelles, profils entités créés et testés |

Stratégie de déploiement Blue-Green pour 0 temps d'arrêt

Pour le déploiement initial et les mises à jour ultérieures, ABI Consulting appliquera la stratégie Blue-Green garantissant une continuité de service totale :

| ENVIRONNEMENT BLUE (actuel) • Version en production (accessible aux utilisateurs) • Reste actif pendant tout le déploiement de la nouvelle version • Basculement vers Green uniquement si tous les tests Green passent • Retour vers Blue en < 1 minute si incident post-bascule | ⟺ | ENVIRONNEMENT GREEN (nouvelle version) • Nouvelle version déployée et testée hors production • Tests de smoke (vérifications rapides) effectués sur Green • Si OK → bascule du trafic de Blue vers Green (< 30 secondes) • Si problème → rollback immédiat vers Blue sans perte de données |
| --- | --- | --- |

Procédure de rollback d'urgence

| Scénario d'incident | Délai de détection | Procédure de rollback | Communication |
| --- | --- | --- | --- |
| Erreur critique bloquante post-déploiement (interface inaccessible, données corrompues) | < 5 min (monitoring automatique) | Rollback immédiat vers version précédente (Blue-Green : < 1 min) ; restauration base si nécessaire (RPO ≤ 1h) | Email urgence DSS + SMS astreinte ABI < 10 min |
| Dégradation de performance significative (temps de réponse > 10 s) | < 10 min (alertes Grafana) | Analyse cause racine ; rollback si non résolu dans 30 min | Notification DSS dans les 15 min |
| Vulnérabilité de sécurité critique découverte post-déploiement | Variable (détection externe ou interne) | Fermeture d'urgence du service ; correctif en urgence ; nouveau déploiement après validation | Notification DSS + DGSSI selon procédure Décret 2-21-406 < 72h |
| Erreur de migration de données (données incorrectes en production) | < 24h (vérifications post-migration) | Rollback base de données vers snapshot pré-migration ; remigration avec données corrigées | Communication DSS écrite avec plan de reprise |

5.1.3 — Formation complète des utilisateurs

Le succès d'une plateforme numérique se mesure à son taux d'adoption réel par les utilisateurs finaux. ABI Consulting investira donc considérablement dans la formation, conçue comme un processus d'accompagnement au changement organisationnel et non comme une simple transmission de connaissances techniques.

A. Ingénierie de formation — Plan pédagogique

| Cible | Profil | Contenu formation | Modalité pédagogique | Durée | Timing | Formateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrateurs DSS (Niveau Expert) | Responsables informatiques et S&E DSS, 3-5 personnes | Administration complète : gestion utilisateurs/rôles, configuration workflow, gestion référentiels, monitoring système, procédures de sauvegarde/restauration, gestion des alertes techniques, API Gateway | Présentiel intensif — TP sur l'environnement de staging | 3 jours (21h) | M9 — avant déploiement | Architecte SI + Développeurs ABI |
| Responsables S&E régionaux (Niveau Avancé) | Chefs de service S&E des 12 DRA, 12-15 personnes | Utilisation complète : validation des données, tableaux de bord régionaux, rapports régionaux, gestion des alertes, feedback aux DPA, export et présentation des données | Présentiel en session nationale (Rabat) — TP sur données réelles | 2 jours (14h) | M9 — semaine du déploiement Phase 2 | Expert S&E ABI + Expert BI ABI |
| Agents de saisie provinciaux (Niveau Standard) | Agents DPA responsables de la saisie, ~75 agents (par province) | Saisie des indicateurs, import Excel, attachement pièces justificatives, consultation de l'historique, utilisation mobile (PWA), contact du support | Sessions régionales décentralisées (4 sessions de 2 jours couvrant toutes les régions) + Module e-learning d'auto-formation | 2 jours présentiel + accès e-learning permanent | M9-M10 — progressif selon rollout | Formateurs ABI + Relais DRA formés |
| Gestionnaires direction DSS (Niveau Décisionnel) | Directeur DSS et adjoints, 3-5 personnes | Lecture et interprétation des tableaux de bord exécutifs, export one-click, utilisation de la vue cartographique, lecture des alertes stratégiques | Atelier dédié adapté au niveau décisionnel — focus sur les KPIs et l'aide à la décision | 0,5 jour (3h) | M9 — après déploiement Phase 1 | Chef de projet ABI + Expert S&E |
| Formateurs relais DRA (multiplication) | 2-3 agents DRA par région — relais internes pour la formation continue | Contenu complet agents saisie + pédagogie de la transmission ; deviennent les formateurs internes post-projet | Formation de formateurs (FDF) — 3 jours incluant 1 jour de pratique d'enseignement | 3 jours (21h) | M9 — en amont des sessions régionales | Expert S&E ABI + Expert pédagogique |

B. Supports pédagogiques développés

| Support | Format | Contenu | Accessibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Guides utilisateur par profil | PDF imprimable + version en ligne dans la plateforme | Guide illustré étape par étape pour chaque fonctionnalité, avec captures d'écran annotées — FR et AR | Accessible depuis le bouton Aide de chaque page de la plateforme |
| Vidéos tutorielles | MP4 — hébergées dans la plateforme | 30 tutorielles de 3-8 minutes chacune couvrant les cas d'utilisation clés (saisie, validation, export, reporting) | Sous-titres FR et AR ; qualité HD ; accessibles sans connexion internet (cache PWA) |
| Module e-learning interactif | HTML5 — SCORM 2004 — intégré dans la plateforme | Parcours de formation avec QCM de validation des acquis ; suivi de progression par l'administrateur DSS | Accessible depuis la plateforme sans installation supplémentaire |
| FAQ dynamique | Base de connaissances dans la plateforme | Questions-réponses classées par profil et par fonctionnalité ; alimentée en continu pendant la période de support | Moteur de recherche intégré ; alimentée par les tickets de support récurrents |
| Fiches mémo (Quick Reference Cards) | PDF 1 page recto-verso plastifiée | Séquences d'actions clés (saisie, validation, export) sous forme de mémo visuel à conserver au bureau | Distribuées physiquement lors des formations |
| Glossaire officiel FR/AR | PDF + intégré dans la plateforme | Terminologie technique et sectorielle de la Génération Green : termes en français et en arabe, définitions | Accessible depuis les fiches indicateurs et l'aide contextuelle |

## 5.2 Support technique post-déploiement — Garantie 12 mois

5.2.1 — Organisation du support technique

Conformément à l'Article 27 du CPS, ABI Consulting assurera un support technique et fonctionnel complet pendant douze (12) mois à compter de la réception provisoire du marché. Ce support est organisé en trois niveaux d'escalade, avec des engagements de niveaux de service (SLA) précis et contractuellement définis.

A. Niveaux de support et matrice d'escalade

| Niveau | Équipe | Compétence | Tickets traités | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 — Support fonctionnel (Helpdesk) | Agents de support ABI formés (2 agents dédiés) | Utilisation de la plateforme, gestion des droits d'accès, questions fonctionnelles sur les indicateurs, aide à l'import/export | 80% des demandes utilisateurs résolues à ce niveau | Jours ouvrables 8h-18h (avec canal email 24/7) |
| Niveau 2 — Support technique applicatif | Développeurs Full-stack ABI (équipe de développement mission II) | Anomalies applicatives, performances dégradées, bugs fonctionnels, paramétrage avancé, requêtes SQL de diagnostic | 15% des incidents escaladés du N1 | Jours ouvrables 8h-18h — escalade urgente 24/7 |
| Niveau 3 — Expertise infrastructure et sécurité | Architecte SI + Expert Sécurité ABI | Incidents critiques infrastructure, failles de sécurité, problèmes de base de données, restauration de données, incidents majeurs | 5% des incidents critiques escaladés du N2 | Astreinte 24/7/365 — intervention < 4h pour P1 |

B. Engagements de niveaux de service (SLA) détaillés

| Priorité | Définition de l'incident | Délai de prise en charge | Délai de résolution | Escalade automatique si non résolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — CRITIQUE | La plateforme est inaccessible pour tous les utilisateurs OU perte de données avérée OU faille de sécurité active exploitée | < 15 minutes (24/7) | < 4 heures (workaround) ; < 24h (résolution définitive) | Notification DSS immédiate ; astreinte N3 activée automatiquement ; rapport d'incident toutes les heures |
| P2 — HAUTE | Fonctionnalité majeure indisponible (ex. : saisie impossible pour une DRA entière, tableaux de bord inaccessibles) mais plateforme partiellement fonctionnelle | < 1 heure (jours ouvrables) ; < 2h (astreinte) | < 8 heures (jours ouvrables) ; < 24h si week-end | Escalade N2 → N3 si non résolu en 4h ; rapport toutes les 4h |
| P3 — MOYENNE | Fonctionnalité dégradée (ex. : lenteur sur un module, rapport non généré, alerte non envoyée) affectant certains utilisateurs | < 4 heures (jours ouvrables) | < 3 jours ouvrables | Escalade N1 → N2 si non résolu en 24h ; rapport quotidien |
| P4 — FAIBLE | Anomalie mineure, question fonctionnelle, demande d'évolution légère, amélioration cosmétique | < 1 jour ouvrable | < 10 jours ouvrables (selon nature) | Planifié dans le sprint de maintenance suivant ; rapport hebdomadaire |

5.2.2 — Canaux de support et outils de gestion

| Canal | Usage | Disponibilité | Délai de réponse garanti |
| --- | --- | --- | --- |
| Portail de tickets (Helpdesk en ligne) | Canal principal pour toutes les demandes — catégorisation automatique par priorité et type ; suivi en temps réel du statut ; historique complet des échanges | 24h/24 — 7j/7 pour la soumission des tickets | P1: < 15 min, P2: < 1h, P3: < 4h, P4: < 1 jour (prise en charge) |
| Email dédié support | Canal alternatif pour les demandes non urgentes ou les envois de fichiers volumineux | 24h/24 pour réception | Prise en charge au prochain horaire ouvrable |
| Téléphone — Hotline (numéro dédié) | Canal réservé aux incidents P1 et P2 uniquement — contact direct équipe N2/N3 | Jours ouvrables 8h-18h (N1) + Astreinte 24/7 (N2/N3 pour P1) | Décroché en < 3 sonneries — résolution immédiate ou engagement de rappel |
| Messagerie instantanée (Teams ou équivalent DSS) | Communication rapide entre équipe ABI et référents techniques DSS pour le suivi des incidents en cours | Jours ouvrables 8h-18h | Réponse < 30 min pendant les heures ouvrables |
| Télémaintenance sécurisée (VPN + Remote Desktop) | Intervention technique à distance sur la plateforme par l'équipe ABI, avec autorisation préalable DSS | Sur demande DSS, planifié ou urgence | Connexion établie < 30 min pour urgences P1/P2 |
| Réunions de suivi support mensuelles | Point mensuel entre ABI et DSS : bilan des incidents du mois, analyse des tendances, actions préventives, planning des mises à jour | 1 réunion par mois (présentiel ou visioconférence) | Planifiée le premier lundi de chaque mois |

5.2.3 — Actions de maintenance préventive et corrective

A. Maintenance préventive — Programme mensuel

| Fréquence | Action de maintenance préventive | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Quotidienne (automatique) | Vérification des sauvegardes (intégrité, complétude) ; monitoring des métriques système (CPU, RAM, disque, temps de réponse) ; revue des alertes de monitoring | Système automatique + astreinte ABI | Rapport quotidien automatisé envoyé à l'admin DSS (5h00) |
| Hebdomadaire | Revue des logs applicatifs et système (détection d'anomalies) ; vérification de l'espace disque et anticipation de la croissance ; test de restauration d'une sauvegarde incrémentale | Équipe support ABI N2 | Rapport hebdomadaire (chaque lundi matin) |
| Mensuelle | Mise à jour des bibliothèques et dépendances (correctifs de sécurité non critiques) ; test de restauration complète (full restore) en environnement de test ; revue des performances (requêtes lentes, optimisation) ; audit des droits d'accès utilisateurs ; analyse des tendances d'utilisation | Équipe ABI N2 + Architecte SI | Rapport mensuel de maintenance remis à la DSS |
| Trimestrielle | Audit de sécurité léger (scan OWASP ZAP sur staging) ; revue de la capacité (capacity review) : est-ce que l'infrastructure reste adaptée à la croissance des données et des utilisateurs ? ; test du Plan de Reprise d'Activité (PRA) | Architecte SI + Expert Sécurité ABI | Rapport trimestriel d'audit technique remis à la DSS |
| Semestrielle | Mise à jour majeure des composants (OS, middleware, SGBD) — planifiée avec la DSS en dehors des périodes critiques de saisie ; revue complète de la documentation technique | Équipe technique ABI complète + DSS | Plan de mise à jour approuvé par DSS ; rapport post-mise à jour |

B. Gestion des correctifs (patch management)

| Type de correctif | Délai de déploiement | Procédure de validation | Impact sur le service |
| --- | --- | --- | --- |
| Correctif sécurité critique (CVE score ≥ 9.0) | < 48 heures après disponibilité du patch | Test en staging → validation DSS téléphonique → déploiement en production (fenêtre de maintenance d'urgence) | Interruption planifiée < 30 min (annoncée 2h à l'avance) |
| Correctif sécurité haute priorité (CVE 7.0-8.9) | < 7 jours | Test en staging (24h) → validation DSS par email → déploiement en production | Interruption planifiée < 15 min (annoncée 24h à l'avance) |
| Correctif fonctionnel (bug non bloquant) | < 10 jours ouvrables | Développement → tests → staging (48h) → validation fonctionnelle DSS → production | Déploiement sans interruption (Blue-Green) |
| Mise à jour mineure (améliorations) | Mensuelle — dans la fenêtre de maintenance mensuelle | Sprint de développement → tests complets → staging (1 semaine) → validation DSS → production | Déploiement sans interruption (Blue-Green) |
| Mise à jour majeure (nouvelles fonctionnalités) | Planifiée (semestrielle) — coordination avec DSS | Sprint(s) de développement → tests approfondis → staging (2 semaines) → validation complète DSS → production | Fenêtre de maintenance planifiée (annoncée 2 semaines à l'avance) |

5.2.4 — Rapports de support et reporting mensuel

ABI Consulting produira un rapport mensuel de support remis à la DSS dans les 5 premiers jours ouvrables du mois suivant, comprenant :

| Section du rapport mensuel | Contenu |
| --- | --- |
| Synthèse des incidents du mois | Nombre d'incidents par priorité (P1/P2/P3/P4), temps de résolution moyen vs. SLA, taux de respect des SLA, incidents récurrents identifiés |
| Tableau des interventions détaillées | Pour chaque incident : date, description, priorité, actions prises, résolution, durée, retour d'expérience |
| Actions correctives déployées | Liste des correctifs applicatifs et de sécurité déployés dans le mois, avec description et impact |
| Actions préventives réalisées | Résultats des maintenances planifiées : sauvegardes, mises à jour, audits, optimisations |
| Métriques de performance système | Disponibilité (uptime %) ; temps de réponse moyen ; utilisation CPU/RAM/disque ; volume de données en base ; nombre d'utilisateurs actifs |
| Statistiques d'utilisation de la plateforme | Nombre de connexions, indicateurs saisis dans le mois, rapports générés, alertes déclenchées — indicateurs d'adoption de la plateforme |
| Recommandations pour le mois suivant | Actions préventives suggérées, évolutions techniques recommandées, signalements de risques identifiés |
| Plan d'actions du mois suivant | Maintenances planifiées, mises à jour programmées, formations complémentaires prévues |

5.2.5 — Transfert de compétences et pérennisation

Conformément à l'obligation contractuelle de transfert de compétences (Article 8 du CPS — Obligations du Titulaire), ABI Consulting mettra en place un programme structuré de montée en compétences de l'équipe DSS pour assurer la pérennité de la plateforme après la période de garantie.

| Compétence transférée | Destinataire DSS | Modalité de transfert | Livrable de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Administration courante de la plateforme (gestion users, référentiels, workflows) | 2-3 administrateurs DSS désignés | Formation initiale + compagnonnage pendant 3 mois (l'administrateur DSS réalise les opérations, l'expert ABI supervise) | Grille d'évaluation des compétences signée ; opérations réalisées en autonomie |
| Maintenance de premier niveau (logs, monitoring, sauvegardes) | Administrateur système DSS | Formation technique + documentation procédures détaillées + exercices pratiques mensuels | Procédures documentées validées ; exercice de restauration réussi de manière autonome |
| Gestion des mises à jour mineures et patches de sécurité | Responsable technique DSS | Formation + co-déploiement pendant 6 mois (ABI guide, DSS exécute) | Déploiement d'une mise à jour mineure réalisé en autonomie par l'équipe DSS |
| Paramétrage des indicateurs et des workflows | Responsables S&E DSS | Documentation exhaustive + ateliers pratiques trimestriels | Création d'un nouvel indicateur dans la plateforme réalisée de manière autonome |
| Interprétation des tableaux de bord et alertes | Analystes S&E DSS | Formation BI + accompagnement lors des sessions de reporting trimestriel | Production d'un rapport d'analyse commenté de manière autonome |
| Codes sources documentés et environnement de développement | Équipe informatique DSS (si applicable) | Remise de l'intégralité des codes sources documentés + documentation technique complète + session de présentation de l'architecture | Accusé de réception des codes sources signé par DSS à la réception définitive |

Engagement ABI Consulting — Réception définitive La réception définitive du marché, prononcée 12 mois après la réception provisoire (conformément à l'Article 27 du CPS), attestera qu'ABI Consulting a rempli l'intégralité de ses obligations : plateforme pleinement opérationnelle, équipe DSS autonome, documentation exhaustive remise, toutes les anomalies de la période de garantie corrigées sans surcoût. À ce stade, la DSS disposera d'un système de suivi-évaluation de la Stratégie Génération Green pleinement maîtrisé et pérenne.

# 6. ÉQUIPE PROPOSÉE PAR ABI CONSULTING

Composition de l'équipe L'équipe proposée par ABI Consulting répond intégralement aux profils exigés par l'Article 6 du CPS et l'Article 10 du RC. Elle est dirigée par M. Ahmed BEN HAMMOU, Managing Director d'ABI Consulting.

## 6.1 Tableau synthétique de l'équipe

| Expert | Formation | Expérience clé | Rôle dans la mission | Exigence CPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahmed BEN HAMMOU | Agro-économiste ¦ 20+ ans consulting | Gestion projets, marchés publics, S&E, agriculture, MAPMDREF | Chef de projet — Coordination générale, interface DSS unique | Chef de projet ✓ (15+ ans informatique & gestion projets) |
| Hassan KAMIL | PhD Anthropologie ¦ MSc Dév. Rural ¦ MBA Gestion Projet | 30+ ans développement rural, S&E politiques publiques, monde arabophone et africain | Expert S&E — Protocole S&E GG, indicateurs, ateliers participatifs | Expert Suivi-Évaluation ✓ (10+ ans S&E politiques publiques) |
| Salah-Eddine BOUYOUSFI | PhD Sc. Gestion ¦ Ing. État ¦ MBA ¦ PMP | 25 ans S&E, Data Analytics, évaluation politiques publiques, publications scientifiques | Expert S&E/BI — Spéc. fonctionnelles, analyse données, formation | Expert S&E & BI ✓ |
| Expert BI/Data Analytics | Ingénieur/Master Informatique | 5+ ans BI, Data Warehouses, plateformes Data | Dev. modules BI, tableaux de bord interactifs, ETL, data warehouse | Expert BI/Data Analytics ✓ |
| Architecte SI | Ingénieur/Master Informatique | 10+ ans conception systèmes d'information complexes | Architecture technique, sécurité, interopérabilité, dossiers d'architecture | Architecte SI ✓ (10+ ans) |
| Développeur Full-stack (x2) | Ingénieur/Master Informatique | 5+ ans développement web full-stack | Dev. frontend/backend, API REST, tests, intégration, maintenance | 2 Développeurs Full-stack ✓ |
| Latifa CHBANAT | Ingénieure Agronome ENA Meknès ¦ Cert. PIFED ENAP Québec | 14 ans genre & inclusion, S&E, 15+ missions évaluation | Experte genre & inclusion — indicateurs genre, reporting inclusif | Expert S&E complémentaire ✓ |

# 7. PLANNING D'EXÉCUTION ET CHRONOGRAMME

Le délai global d'exécution du marché est de onze (11) mois, réparti en trois missions séquentielles. Chaque mission est conditionnée par l'approbation formelle de la mission précédente par la DSS (Article 46 CCAG-EMO).

| Activités / Mois | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISSION I — Conception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atelier démarrage & cadrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analyse besoins & audit SI existant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protocole S&E & fiches indicateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spécifications fonctionnelles (SFG/SFD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Architecture technique & sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ Livraison & validation Mission I |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MISSION II — Développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrastructure & socle technique (CI/CD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Référentiels + Administration + Droits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module Collecte & Saisie intelligente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module Validation & Workflow |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module Reporting & BI (dashboards, cartes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module Alertes & Feedback |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Archivage + Interopérabilité + APIs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sécurité (DevSecOps, pentest) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tests bêta + corrections |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ Livraison & validation Mission II |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |
| MISSION III — Déploiement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation déploiement & migration données |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déploiement progressif (rollout graduel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation administrateurs DSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation responsables S&E régionaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation agents saisie (sessions régionales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Support technique post-déploiement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transfert de compétences DSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ✓ Réception provisoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |

| Jalon clé | Mois | Condition de validation |
| --- | --- | --- |
| J1 — Atelier démarrage | M1 | Ordre de service notifié |
| J2 — Protocole S&E & fiches indicateurs validés | M2-M3 | Approbation DSS |
| J3 — Livrables Mission I (SFG, SFD, Architectures) | M3 | Approbation DSS → déclenchement Mission II |
| J4 — Version bêta testée | M7-M8 | Rapport tests approuvé |
| J5 — Livrables Mission II validés | M8 | Approbation DSS → déclenchement Mission III |
| J6 — Déploiement production sécurisé | M9 | Seuils performance validés, pentest approuvé |
| J7 — Formation complète 12 DRA + DSS | M9-M10 | Plan formation réalisé |
| J8 — Réception provisoire | M11 | Tous livrables Mission III conformes + DSS |

# 8. CONCLUSION ET ENGAGEMENT D'ABI CONSULTING

ABI Consulting présente à la Direction de la Stratégie et des Statistiques une offre technique fondée sur trois atouts complémentaires et différenciants :

| Atout | Ce que cela signifie concrètement pour la DSS |
| --- | --- |
| Expertise sectorielle GG | Notre équipe connaît les indicateurs de la Génération Green, les 21 filières, les 12 régions et les objectifs 2030 — aucun temps d'apprentissage du secteur ne sera perdu |
| Rigueur méthodologique DevSecOps | Une approche itérative, participative et sécurisée dès le premier jour — la plateforme livrée sera performante, sécurisée et adoptée par les utilisateurs |
| Engagement sur les résultats | Chef de projet dédié, SLA précis pendant 12 mois, transfert de compétences complet — ABI Consulting s'engage sur la pérennité, pas seulement sur la livraison |

Engagement contractuel d'ABI Consulting ABI Consulting s'engage à mettre en oeuvre, dans le respect scrupuleux du CPS AOOI N°01/2026/DSS et du CCAG-EMO, une plateforme intégrée de suivi de la Stratégie Génération Green qui constituera un véritable instrument de pilotage stratégique pour la DSS et l'ensemble du secteur agricole marocain à l'horizon 2030. Les trois missions seront exécutées avec la plus grande diligence, dans les délais prescrits et selon les standards de qualité les plus élevés.

Fait à Temara, le _____ juin 2026

Signature et Cachet d'ABI Consulting

Ahmed BEN HAMMOU

Managing Director